REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA NETRETIĆ

# OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 024-04/25-01/52

URBROJ: 2133-11-01/06-25-1

Netretić, 20. studenog 2025.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 03/13, 02/18, 03/18, 02/20, 02/21 i 03/25), Općinsko vijeće Općine Netretić na 03. redovnoj sjednici održanoj dana 20. studenog 2025. godine donijelo je

P   R   O   G   R   A   M

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE NETRETIĆ

ZA 2026. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2026. godinu s procjenom troškova po komunalnim djelatnostima i iskazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa te naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U Proračunu Općine Netretić za 2026. godinu za izvršenje ovog Programa osigurana su sredstva u iznosu 347.000,00 eura, te će se ista koristiti kako slijedi:

Opis i opseg poslova s procjenom  troškova po komunalnim djelatnostima

| Redni broj | Komunalna djelatnost/ Opis/Opseg poslova održavanja | Procjena troška (eura) |
| --- | --- | --- |
| I. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 230.000,00 |
| 1. | Redovito održavanje | 130.000,00 |
|  | Dovoz i ugradnja kamenog materijala na makadamskim cestama, po potrebi nakon sezonskih pregleda stanja cesta | 55.000,00 |
|  | Čišćenje snijega i posipavanje cesta, po potrebi | 20.000,00 |
|  | Košnja i malčiranje bankina, minimalno 2 puta godišnje | 40.000,00 |
|  | Sanacija klizišta i čišćenje naplavina | 10.000,00 |
|  | Prometni znakovi | 5.000,00 |
| 2. | Izvanredno održavanje | 100.000,00 |
|  | Popravak oštećenog asfaltiranog kolnika, po potrebi, nakon sezonskih pregleda stanja cesta | 100.000,00 |
| II. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 79.000,00 |
| 1. | Trošak električne energije javne rasvjete u mjesnim odborima Općine Netretić | 49.000,00 |
| 2. | Održavanje javne rasvjete | 30.000,00 |
|  | Zamjena dotrajalih instalacija, po potrebi | 8.000,00 |
|  | Zamjena i popravak rasvjetnih tijela, po potrebi | 15.000,00 |
|  | Zamjena stupova javne rasvjete, po potrebi | 7.000,00 |
| III. | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA | 18.000,00 |
| 1. | Čišćenje površina javne namjene na području Općine Netretić | 18.000,00 |
| IV. | ODRŽAVANJE GROBLJA | 20.000,00 |
| 1. | Investicijsko održavanje groblja na području Općine Netretić | 20.000,00 |
| SVEUKUPNO: |  | 347.000,00 |

Financijska sredstva za ostvarivanje Programa i izvor financiranja

| Redni broj | Komunalna djelatnost/Izvor financiranja | Iznos (eura) |
| --- | --- | --- |
| I. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 230.000,00 |
|  | Opći prihodi i primici | 42.000,00 |
|  | Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa | 20.000,00 |
|  | Ostali prihodi za posebne namjene | 8.000,00 |
|  | Fiskalno izravnanje | 110.000,00 |
|  | Pomoći | 50.000,00 |
| II. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 79.000,00 |
|  | Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa | 79.000,00 |
| III. | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA | 18.000,00 |
|  | Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa | 13.000,00 |
|  | Namjenski prihod od naknade za mineralne sirovine | 5.000,00 |
| IV. | ODRŽAVANJE GROBLJA | 20.000,00 |
|  | Prihodi od šumskog doprinosa | 8.000,00 |
|  | Fiskalno izravnanje | 12.000,00 |
| SVEUKUPNO: |  | 347.000,00 |

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se u „Glasniku Općine Netretić“, a stupa na snagu 01. siječnja 2026. godine.

|  | PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Tomislav Frketić |
| --- | --- |
| DOSTAVITI: - Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb, - Općinski načelnik, ovdje, - Pročelnica JUO, ovdje, - Referent za financije i proračun, ovdje, - Dokumentacija, ovdje, - Za objavu, ovdje, - PISMOHRANA.- |  |