REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA NETRETIĆ

# OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 024-04/26-02/14

URBROJ: 2133-11-01/02-26-1

# Netretić, 05. svibnja 2026.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 42. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 03/13, 02/18, 03/18, 02/20, 02/21 i 03/25) Općinski načelnik Općine Netretić podnosi Općinskom vijeću Općine Netretić

I  Z  V  J  E  Š  Ć  E

o izvršenju  Programa građenja komunalne infrastrukture

Općine Netretić za 2025. godinu

Članak 1.

Program građenja komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2025. godinu („Glasnik Općine Netretić“ broj 10/24, 03/25 i 09/25) u razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine izvršen je kako slijedi:

- GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

1. Procjena troška građenja

| Redni broj | Naziv komunalne infrastrukture/građevine/ naziv troška građenja | Procjena troška građenja (eura) | Izvršenje 1-12/2025. (eura) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | NERAZVRSTANE CESTE | 222.800,00 | 220.819,59 |
| 1. | Cesta od pilane Miljavac kroz zaselke Čoraki i Bačićka Draga do Džaje – NC NG - 01 | 147.000,00 | 146.330,03 |
|  | Trošak izrade izvedbenog troškovnika | 500,00 | 0,00 |
|  | Trošak građenja | 143.800,00 | 143.673,78 |
|  | Trošak provedbe stručnog nadzora građenja | 2.700,00 | 2.656,25 |
| 2. | Cesta u zaselku Gašparci – NC VV - 07 | 75.800,00 | 74.489,56 |
|  | Trošak izrade izvedbenog troškovnika | 500,00 | 0,00 |
|  | Trošak građenja | 72.600,00 | 71.833,31 |
|  | Trošak provedbe stručnog nadzora građenja | 2.700,00 | 2.656,25 |
| II. | JAVNA RASVJETA | 111.200,00 | 98.378,75 |
| 1. | Javna rasvjeta u MO Donje Stative, MO Skupica i MO Mračin | 91.200,00 | 86.703,75 |
|  | Trošak građenja | 90.550,00 | 86.078,75 |
|  | Trošak provedbe stručnog nadzora građenja | 650,00 | 625,00 |
| 2. | Javna rasvjeta u Zagradcima | 20.000,00 | 11.675,00 |
|  | Trošak projektiranja | 500,00 | 375,00 |
|  | Trošak građenja | 19.000,00 | 11.050,00 |
|  | Trošak provedbe stručnog nadzora građenja | 500,00 | 250,00 |
| SVEUKUPNO: |  | 334.000,00 | 319.198,34 |

2. Izvori financiranja

| Redni broj | Naziv komunalne infrastrukture/izvor financiranja | Iznos (eura) | Izvršenje 1-12/2025. (eura) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | NERAZVRSTANE CESTE | 222.800,00 | 220.819,59 |
|  | Pomoći | 50.000,00 | 66.000,00 |
|  | Pomoći od fiskalnog izravnanja | 172.500,00 | 154.819,59 |
|  | Opći prihodi i primici | 300,00 | 0,00 |
| II. | JAVNA RASVJETA | 111.200,00 | 98.378,75 |
|  | Opći prihodi i primici | 55.000,00 | 42.203,76 |
|  | Pomoći | 56.200,00 | 56.174,99 |
| SVEUKUPNO: |  | 334.000,00 | 319.198,34 |

Članak 2.

Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću Općine Netretić na raspravu i usvajanje.

|  | OPĆINSKI NAČELNIK: Marijan Peretić |
| --- | --- |
| DOSTAVITI: - Općinsko vijeće Općine Netretić, n/p predsjednika, - Referent za proračun i financije, ovdje, - Dokumentacija, ovdje, - PISMOHRANA.- |  |