REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA NETRETIĆ

# OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 024-04/26-02/15

URBROJ: 2133-11-01/02-26-1

# Netretić, 05. svibnja 2026.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18,110/18, 32/20 i 145/24) i članka 42. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 03/13, 02/18, 03/18, 02/20, 02/21 i 03/25), Općinski načelnik Općine Netretić podnosi Općinskom vijeću Općine Netretić

I  Z  V  J  E  Š  Ć  E

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

Općine Netretić za 2025. godinu

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2025. godinu („Glasnik Općine Netretić“ broj 10/24, 03/25 i 09/25) u razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine izvršen je kako slijedi:

Opis i opseg poslova s procjenom  troškova po komunalnim djelatnostima

| Redni broj | Komunalna djelatnost/ Opis/Opseg poslova održavanja | Procjena troška (eura) | Izvršenje 1-12/2025. (eura) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 150.000,00 | 107.659,35 |
| 1. | Redovito održavanje | 70.000,00 | 27.211,72 |
|  | Dovoz i ugradnja kamenog materijala na makadamskim cestama, po potrebi nakon sezonskih pregleda stanja cesta | 49.000,00 | 6.532,72 |
|  | Čišćenje snijega i posipavanje cesta, po potrebi | 10.000,00 | 3.395,00 |
|  | Košnja i malčiranje bankina, minimalno 2 puta godišnje | 10.000,00 | 16.662,50 |
|  | Prometni znakovi | 1.000,00 | 621,50 |
| 2. | Izvanredno održavanje | 80.000,00 | 80.447,63 |
|  | Popravak oštećenog asfaltiranog kolnika, po potrebi, nakon sezonskih pregleda stanja cesta | 80.000,00 | 80.447,63 |
| II. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 79.000,00 | 40.823,70 |
| 1. | Trošak električne energije javne rasvjete u mjesnim odborima Općine Netretić | 49.000,00 | 30.569,95 |
| 2. | Održavanje javne rasvjete | 30.000,00 | 10.253,75 |
|  | Zamjena dotrajalih instalacija, po potrebi | 8.000,00 | 0,00 |
|  | Zamjena i popravak rasvjetnih tijela, po potrebi | 15.000,00 | 1.737,50 |
|  | Zamjena stupova javne rasvjete, po potrebi | 7.000,00 | 8.516,25 |
| III. | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA | 18.000,00 | 6.637,37 |
| 1. | Čišćenje površina javne namjene na području Općine Netretić | 18.000,00 | 6.637,37 |
| IV. | ODRŽAVANJE GROBLJA | 40.000,00 | 7.806,76 |
| 1. | Investicijsko održavanje groblja na području Općine Netretić | 40.000,00 | 7.806,76 |
| SVEUKUPNO: |  | 287.000,00 | 162.927,18 |

Financijska sredstva za ostvarivanje Programa i izvor financiranja

| Redni broj | Komunalna djelatnost/Izvor financiranja | Iznos (eura) | Izvršenje 1-12/2025. (eura) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 150.000,00 | 107.659,35 |
|  | Prihodi za posebne namjene | 12.000,00 | 12.811,32 |
|  | Prihod od šumskog doprinosa | 8.000,00 | 3.869,62 |
|  | Prihod od komunalnog doprinosa | 20.000,00 | 2.939,47 |
|  | Pomoći | 110.000,00 | 83.226,44 |
|  | Prihod od komunalne naknade | 0,00 | 4.812,50 |
| II. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 79.000,00 | 40.823,70 |
|  | Prihodi od komunalne naknade | 79.000,00 | 40.823,70 |
| III. | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA | 18.000,00 | 6.637,37 |
|  | Prihodi od komunalne naknade | 13.000,00 | 6.287,12 |
|  | Naknade od iskorištavanja mineralnih sirovina | 5.000,00 | 350,25 |
| IV. | ODRŽAVANJE GROBLJA | 40.000,00 | 7.806,76 |
|  | Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 3.261,18 |
|  | Pomoći | 20.000,00 | 4.545,58 |
| SVEUKUPNO: |  | 287.000,00 | 162.927,18 |

Članak 2.

Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću Općine Netretić na raspravu i usvajanje.

|  | OPĆINSKI NAČELNIK: Marijan Peretić |
| --- | --- |
| DOSTAVITI: - Općinsko vijeće Općine Netretić, n/p predsjednika - Referent za financije i proračun, ovdje, - Dokumentacija, ovdje, - PISMOHRANA.- |  |